Devis

Déclinaison mobile de l'application tablette · iOS & Android

Devis n°[2026-01    ·      Date : 21/06/2026      ·      Validité : 3 mois

| PRESTATAIRE Maël Auzenet — EI Auto-entrepreneur (micro-entreprise) 25 rue de la basse roche, 91140 VILLEBON SUR YVETTE N° SIRET : 992577163 00015 mauzenet@gmail.com · 07 83 53 07 54 | CLIENT [Raison sociale du client] [Forme juridique] [Adresse] SIREN [—] Contact : [Nom] · [E-mail] |
| --- | --- |

OBJET

Déclinaison en version mobile (smartphone, format portrait) de l'application de coaching football existant sur tablette. La prestation porte sur la partie front uniquement : adaptation des maquettes au format mobile et adaptation du frontend à partir du code Flutter existant. Le backend (Firebase / Firestore) et les fonctionnalités déjà développées sont réutilisés en l'état, sans nouveau développement côté serveur.

Stack réutilisée : Flutter (Dart) + Firebase · iOS 13+ / Android 7.0+ · durée estimée 3 semaines.

DÉTAIL DE L'OFFRE

| DÉSIGNATION DES PRESTATIONS | TOTAL (€) |
| --- | --- |
| Phase 1 — Maquettes mobile | 950 € |
| Étude & conception graphique |  |
| Audit de l'app tablette & cadrage des adaptations mobile (portrait) | 250 € |
| Maquettes mobile des écrans clés (Figma) | 700 € |
| Phase 2 — Adaptation du frontend Flutter (mobile) | 1 650 € |
| Intégration & programmation frontend |  |
| Mise en place responsive, navigation mobile & refactor du layout global | 230 € |
| Adaptation des écrans CRUD (joueurs, équipes, compositions) | 350 € |
| Refonte de l'écran composition / terrain pour le format mobile | 470 € |
| Refonte de la saisie en cours de match (ergonomie portrait) | 470 € |
| Adaptation de la visualisation des stats, historique & tableaux | 130 € |
| Phase 3 — Recette & déploiement | 300 € |
| Recette, tests & mise en production |  |
| Tests sur appareils & corrections | 200 € |
| Build & déploiement en test interne (TestFlight / Play Console) | 100 € |

| TOTAL HT | 2 900 € |
| --- | --- |
| TVA non applicable — art. 293 B du CGI | — |

MODALITÉS

- Paiement : 30 % à la commande, 70 % à la livraison en test interne.

- Règlement par virement à réception de facture (échéance 30 jours).

- Le client fournit l'accès au code Flutter existant, au projet Firebase et aux comptes des stores.

- Chiffrage établi sur la base d'un code existant fonctionnel et réutilisable ; tout écart (code non livrable, dette technique majeure) fera l'objet d'un avenant.

- Cession des droits patrimoniaux (maquettes, code mobile) au paiement intégral du solde.

COORDONÉES BANCAIRES ( Virement )

Titulaire : Maël Auzenet ·      Banque : Boursobank

IBAN : FR76 4061 8803 6400 0403 7239 378 ·      BIC : BOUSFRPPXXX

TVA non applicable, article 293 B du CGI. Dispensé d'immatriculation au RCS et au RM. Immatriculé au RNE. Devis gratuit et sans engagement. Retard de paiement entre professionnels : pénalités au taux d'intérêt légal majoré et indemnité forfaitaire de 40 € (art. L441-10 et D441-5 du Code de commerce). En cas de litige, recherche d'une solution amiable préalable.

BON POUR ACCORD

À retourner daté et signé, précédé de la mention manuscrite « Bon pour accord ».

| Le prestataire Nom : Maël Auzenet Date : 21 juin Signature : | Le client Nom & qualité : ____________________ Date : ____________________ Signature (+ « Bon pour accord ») : |
| --- | --- |